COURT-HELPER

Vibe Coding 工作流

从真实法院业务痛点，到可验证、可交付的软件系统

我负责业务判断、真实场景和最终验收； AI 负责代码阅读、方案拆解、测试驱动、实现和文档沉淀。

基于 court-helper 项目实践整理

工作流总览

我的方法不是“让 AI 一口气把项目写完”，而是建立一个持续收敛的短闭环。

真实痛点 → 对话澄清 → 冻结规格 → 拆小任务 → 测试先行 → AI 实现 → 模拟验证 → Chrome 实测 → 原子提交 → 知识沉淀

我的核心分工

| 我掌握的部分 | AI 承担的部分 |
| --- | --- |
| 业务目标与优先级 | 阅读代码、梳理调用链和识别技术缺口 |
| 法院页面的真实含义 | 把需求转化为规格、测试和实现计划 |
| 重要产品取舍 | 完成编码、构建、回归和文档整理 |
| 真实 Chrome 验收 | 根据证据定位根因并补充回归测试 |

1. 从真实业务痛点出发

我先描述人工工作中最麻烦的部分，而不是直接指定技术方案。

反复登录法院平台；

查询立案和强执状态；

抄录案号、日期和驳回原因；

截图存证并填写 Excel；

控制批量任务的暂停、恢复和人工接管。

先让 AI 理解用户真正要完成什么，再讨论代码怎么写。

2. 用对话把模糊想法变成确定规则

我持续补充真实页面行为、业务规则和异常情况，并要求 AI 区分事实、推测和未知项。

阅读现有代码、规格、计划和项目知识库；

找出当前实现与目标之间的差距；

只把真正影响结果的决策交给我确认；

不猜测法院状态、页面结构或数据含义。

AI 可以提出判断，但关键业务规则必须由我确认。

3. 先写规格，再允许编码

每个模块必须先有 docs/specs/<module>.md。规格是我与 AI 之间的开发契约。

目标行为、输入与输出；

状态转换与人工接管条件；

错误码、安全和敏感数据边界；

验收标准；

明确列出的范围外事项。

规格不存在，不动工；规格有歧义，暂停实现，由我拍板。

4. 把大需求拆成可验证的小任务

复杂功能先形成实施计划，再拆成能够独立验证、独立回滚和独立提交的步骤。

更新规格；

增加数据结构或数据库迁移；

先写失败测试；

实现服务端与扩展逻辑；

接入后台界面；

模拟验证和真实 Chrome 验收；

更新交付文档与长期知识。

一次只推进一个明确行为，避免大而模糊的代码改动。

5. 坚持 TDD：先 RED，再 GREEN

AI 不能直接开始堆实现。标准循环是：

先写一个能够证明需求的测试；

运行测试，确认它确实失败；

写满足当前规格的最小实现；

运行受影响的测试；

通过后再做必要整理；

最后只跑一次全量回归。

测试固定的关键边界

未知状态必须进入 UNKNOWN / 待人工；

选择器变化必须报告 SELECTOR_CHANGED；

登录或 OCR 失败最多重试一次；

批量任务必须保持串行、节流和命令归属；

API 与 DOM 无法互相证明时不得落库。

6. 让 AI 做工程执行，我保留业务控制权

AI 擅长持续执行工程闭环，但真实业务含义和是否可用仍由我判断。

| AI适合承担 | 我负责把关 |
| --- | --- |
| 阅读调用链和定位根因 | 确认页面表现是否符合业务 |
| 编写规格、测试与实现 | 提供脱敏后的异常场景 |
| 执行构建和回归 | 决定重要产品取舍 |
| 分析日志和失败证据 | 完成人工登录和真实平台操作 |
| 整理交付文档 | 判断功能是否真正可用 |

7. 模拟环境通过后，再进入真实 Chrome

验证分成三层，每一层证明不同的问题：

单元测试｜验证纯函数、状态机、接口和数据处理。

模拟平台｜验证扩展、页面采集、截图和批量流程。

真实 Chrome｜验证登录态、可信点击、SPA 渲染、选择器和真实平台结构。

自动化测试全绿，不等于真实平台验收完成。

真实验收发现问题后，重新进入这个循环：

收集证据 → 回读完整调用链 → 更新规格 → 增加回归测试 → 修复根因

8. 用 Lean Mode 控制过度工程

每次增加校验、重试、抽象或容错前，我要求先回答三个问题：

这个失败真的发生过吗？

发生后用户会受到什么影响？

不写这段代码的代价是什么？

只有信任边界才做集中校验；内部已经验证过的数据不重复防御。不用宽泛 catch 吞掉根因，也不为假想需求提前建立复杂框架。

法院业务的安全边界不能被精简：敏感数据隔离、未知状态转人工、节流、凭据隔离、CSRF 和命令租约始终保留。

9. 每个原子步骤独立提交

提交信息直接描述本轮行为，使提交历史同时承担规格索引和演进记录的作用。

docs(query): define first-page-only discovery test(query): cover first-page-only discovery fix(query): limit platform discovery to first page chore(release): bump first-page query protocol

这种提交方式便于定位行为来源、找到回归测试、单独撤销实现，并帮助下一次 AI 会话恢复上下文。

10. 完成后沉淀长期知识

任务结束后，我按信息寿命和敏感程度进行分流：

| 信息类型 | 存放位置 |
| --- | --- |
| 代码事实 | 代码、规格和测试 |
| 稳定架构与设计决策 | Obsidian 对应模块笔记 |
| 长期待办 | 项目 Todo |
| 临时日志、PID、测试输出 | 当前会话或受控交接文档 |
| 真实案号、密码、截图、业务 Excel | 不得进入 Git 或知识库 |

这套工作流的核心

我不是依靠一次完美提示词构建项目，而是通过大量短闭环逐步逼近真实可用。

以业务事实约束 AI，以规格约束范围，以测试约束实现， 以真实 Chrome 约束幻想，以原子提交保存每一步演进。

这就是我的 court-helper Vibe Coding：有探索感，但不是随意编码；开发速度来自 AI，可靠性来自规格、测试、真实验收，以及我对业务结果的最终判断。